Projekt umowy - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

WZÓR  UMOWY

Zaprojektowanie oraz dostawę wraz z montażem wyposażenia dwóch placów zabaw  dla dwóch grup żłobkowych działających przy Przedszkolach w Łomży: „ Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta”

W  dniu   ………………………   w   Łomży, pomiędzy :

Stowarzyszeniem „EDUKATOR” , zwanym   dalej   "Zamawiającym",  reprezentowanym
przez:

1.  ……………………………………        -     Prezes

2.  …………………………………..             -     główny księgowy

a firmą  ……………………………………  zwanym   w  treści umowy  "Wykonawcą",  reprezentowanym   przez :

1. …………………………………………………

w rezultacie dokonania przez  Zamawiającego  wyboru oferty  Wykonawcy  w postępowaniu przeprowadzonym    w   trybie zasady konkurencyjności została  zawarta  umowa  o  następującej  treści :

§  1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania  i realizacji  dwóch placów zabaw  wraz z dostawą  i  montażem wyposażenia dla dwóch grup żłobkowych działających przy Przedszkolach w Łomży: „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta” w ramach projektu „ Dziecko w grupie żłobkowej w Łomży – rodzic wraca do pracy”.

- Wartość przedmiotu umowy ogółem:

Wartość zamówienia brutto ………………………. zł (słownie:……………………………………………………..…….……………....)

zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącej integralną część umowy.

Szczegółowy zakres zaprojektowania  oraz dostawy wraz z montażem dwóch placów zabaw opisany został w zapytaniu ofertowym  oraz w wykazie   robót  budowlano - ogrodniczych  i  urządzeń

§  2

- Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 5 lipca 2013r.

- Termin zakończenia wykonania zamówienia ustala się na dzień 31 sierpnia 2013r.

§ 3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ………………………. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz przepisy szczegółowe dot. nadzorów inwestorskich.

§  4

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zawartego w umowie 
z należytą  starannością. Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy spełnia wymogi PN dotyczących budowy placów zabaw.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przedmiaru robót, a także posiadać atest zgodnie z PN. Na żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji.

§ 5

- Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawca po stornie Zamawiającego jest …………………………..

………………………………………………………………………………..

- Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………………………………………….

§ 6

1. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/ podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonaniem zamówieniem.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując przedmiot zamówienia.

§  8

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodne 
z § 1 ust. 1.

- Kwota ta nie może ulec podwyższeniu przy realizacji podstawowego zakresu umowy.

- W przypadku robót dodatkowych, robót zaniechanych lub zwiększenia ilości robót zakresu podstawowego  w zakresie niezbędnych robót budowlano - ogrodniczych rozliczenie nastąpi w oparciu o wskaźniki wykazane w formularzu cenowym

- Wynagrodzenie jest zgodne z wybraną w zasadzie konkurencji  ofertą Wykonawcy oraz  wykazem  robót  budowlano - ogrodniczych  i  urządzeń

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1:

- obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń Zamawiającego;

- obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.

- Rozliczeniem pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT oraz zatwierdzonego końcowego protokołu odbioru robót.

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po wystawieniu faktury VAT 
w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§  9

Zamawiający nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek

§ 10

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy i rozpocznie czynności związane z odbiorem końcowym.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający może odmówić odbioru końcowego robót do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wyznaczonym terminie, Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§  11

- Ustaloną  przez  strony  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub nienależyte wykonanie  umowy  stanowić  będą   kary  umowne.

2.  Wykonawca     jest  zobowiązany  do  zapłaty  kar  umownych  w  następujących  przypadkach:

a.   za  opóźnienie  w  wykonaniu  prac wymienionych  § 1  w terminie określonym w § 1 ust. 2   
w wysokości  1% wynagrodzenia   umownego  za  każdy  dzień   opóźnienia.

b.  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi odpowiedzialność  Wykonawca  
w   wysokości   20  %  wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot  umowy  w stosunku do stopnia zaawansowania prac.

3. Jeżeli kara umowna nie wyczerpuje całości szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wyżej wymienionych kar umownych z należności wynikającej
 z faktury VAT lub rachunku.

§  12

Wszelkie  zmiany do  niniejszej  umowy   wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

§  13

Sprawy  sporne,  rozstrzygać  będzie  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§  15

Umowę  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach: jeden  dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

- Formularz cenowy.

ZAMAWIAJĄCY :                                               				         WYKONAWCA: